Dokument za Sprint Review

*Sprint review* predstavlja vrmenski ograničen sastanak na kraju svakog sprinta a čiji je glavni cilja da se pregledaju dograđene fukncije softvera i podesi backlog po potrebi.

Tokom *sprint review*-a, skram tim predstavlja dogradnju ljudima koji finansiraju projekat i sakupljaju njihove utiske i mišljenja. Tim demonstrira ono što je dodato tokom tog sprinta i odgovara na sva pitanja koja sponzora.

Ovo je prilika ljudi koji finansiraju projekat da vide napredak i daju svoj doprinos i mišljenje o postignutom radu. Veoma je važno da kram tim sasluša njihova mišljenja i uzme to u obzir za planiranje sledećeg sprinta.

*Review* se sastoji od sledećih koraka:  
 1. Demonstracija naprekta: Tim demonstrira funkcionalnosti i mogućnosti koje su dodate softveru tokom proteklog *sprinta*.  
 2. Povratne informacije: Sponzori daju svoja mišljenja i stavove o dodatim stvarima i skram tim uzima to u obzir za planiranje sledećeg sprinta.

3. Pregledavanje *backlog*-a: Vlasnik projekta razmatra i unapređuje *backlog* u zavisnosti od mišljenja sponzora.

Posao *skram master*-a je da osigura da svako ima prilika da da svoje mišljenje, dok je vlasnik projekta zadužen za unapređivanje *backloga* u zavisnosti od informacija pruženih od sponzora.